| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 53.168.670,01 | R$ 29.672.501,30 | R$ 9.290.670,00 | R$ 6.305.801,30 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 3 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou os seus projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16de agosto e 15 de setembro de 2003. O projeto “AUTOMAÇÃO DE DUTOS”, com data término prevista para 31/07/2003, não foi concluído até o momento, apresentando um baixo desempenho físico e um alto desempenho financeiro, quais os motivos que vem gerando estas disparidades? Pedimos que a UN atualize todos mensalmente os seus projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos, a fim de que possamos mensurar suas evoluções físicas e financeiras.

| Identificação do Projeto: Automação DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |