| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 37.532.680,00 | 12.808.500,00 | 28.608.900,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 5 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou quase todos seus projetos no decorrer do último mês. O projeto “BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS”, com data de fim prevista para 01/06/2002, ainda não foi concluído, no entanto, o mesmo apresentou uma alta realização financeira no ano de 2001 e vem apresentando uma baixa realização financeira no ano de 2002, por que isso vem ocorrendo? Por que esse projeto ainda não foi concluído? O projeto “BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA” encontra-se com o custo total realizado superior ao custo total planejado e ainda não foi finalizado. O que está provocando esse acréscimo e o atraso do projeto? No projeto “Ação 9.1 – Recuperação Ambiental de Locações e Combate à Erosão nos Acessos” o custo total realizado já ultrapassou o custo total planejado e a realização física do mesmo é de 80,20%. Quais os fatores que estão causando esse acréscimo de gasto?

| Identificação do Projeto: BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Ação 9.1 – Recuperação Ambiental de Locações e Combate à Erosão nos Acessos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |