| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # CENPES | # CENPES | # Maria Helena da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 2.237.971,00 | 894.000,00 | 0,00 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 7 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos pelo segundo mês consecutivo, o que dificulta o acompanhamento de seus projetos, solicita-se uma justificativa do motivo pelo qual a UN, não vem atualizando o Sistema Carteira de Projetos. Ressaltamos que é de extrema importância que todos os projetos classe I sejam formalizados e passem a ser acompanhados. Dos sete projetos registrados, todos estão com desempenho “Abaixo do previsto” como conseqüência de não terem sido informados seus percentuais de desempenho realizado. Observamos também que 14 projetos classe II, foram erroneamente cadastrados como sendo pertencentes ao Programa Emergencial de Integridade de Dutos, solicita-se que esses projetos sejam editados e redirecionados como não pertencentes ao Programa Emergencial de Integridade de Dutos.