| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 252.637.011,85 | R$ 215.347.968,04 | R$ 118.943.001,00 | R$ 72.157.518,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 8 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado, que a UN atualizou parcialmente os seus 17 projetos classe I no período de 16 de agosto de 2003 a 15 de setembro de 2003. O projeto “PROJETO 17 – MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANFERÊNCIA POR DUTOS”, o qual segundo constatações na Auditoria do PEGASO em 2003, teve detectada a necessidade de modificar suas realizações físicas e financeiras, procedimento já realizado no Sistema Carteira de Projetos, pede-se que a UN informe qual é a nova previsão para conclusão deste projeto? E quais etapas ainda não foram concluídas? Os projetos “PROJETO 33 – REDUZIR BACK LOG DE RIs – RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TUBULA” e, “PROJETO 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS (BC-401/402/403/404)”, apresentam uma alta realização financeira até o momento, porque isso vem ocorrendo?

| Identificação do Projeto: PROJETO 17 – MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANFERÊNCIA POR DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PROJETO 33 – REDUZIR BACK LOG DE RIs – RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TUBULA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PROJETO 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS (BC-401/402/403/404) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |