| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 110.306,51 | 25.219,65 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # Não disponível | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN formalizou apenas um projeto que tem data de conclusão em 31/12/2003. Sua data de início era prevista para 01/12/2001 e ocorreu efetivamente em 10/10/2001. O projeto com vencimento nos próximos dois meses tem data de conclusão em 01/12/2001. O próximo projeto tem data de conclusão em 01/12/2002 com início em 01/04/2000 e com custo total de R$ 41.824,03 mil dos quais somente 12% com realização em 2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: S0354 - PEGASO-OLEODUTO SALGO/ROBALO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: S0356 - PEGASO - DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |