| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 23.876,00 | 7.276,00 | 6.020,00 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 03 | # 5 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou o sistema Carteira de Projetos e todos os projetos que possuem data de encerramento dentro dos próximos 2 meses deverão ser encerrados em 01/12/2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na sequência deste documento.

| Identificação do Projeto: 251 - INSTALAÇÃO NOVA ESFERA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esfera nova entregue para a operação em novembro/2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 0357 ATENDIMENTO NR-13-PEGA9 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Serviços em andamento com previsão de atendimento a todos os requisitos da NR-13 e certificação em junho/2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 506 - 0370 PEGASO - TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto não identificado no nosso programa de investimentos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 540 - 0372 PEGASO - EFLUENTES LIQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto não identificado no nosso programa de investimentos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 570 - PEGASO - CONTROLE AMBIENTAL - GE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto não identificado no nosso programa de investimentos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |