| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 3.800,00 | 1.100,00 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # Não disponível | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN editou e formalizou seus dois projetos, no entanto, não os atualizou em dezembro de 2001. A data de término previsto do projeto 734002/00 - Redução de Ruídos foi alterada de 11/03/2002 para 15/05/2002 tendo sido mantida a data de início. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre possíveis alterações de custo previsto em decorrência da mudança de data fim prevista.

| Identificação do Projeto: 743002/00 - Redução de Ruídos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - Não Atualização O sistema não nos permitiu que o projeto fosse atualizado na data prevista. Não conseguíamos acessar o projeto em questão. O projeto já está atualizado. - Data de Término previsto Desconhecemos tal consideração a respeito da alteração de término do Projeto. Supomos que quando da formalização deste projeto no sistema, houve algum erro de informação de datas, pois lembramos que neste período este projeto, especificamente, figurou duas vezes na Carteira de Projetos da UN-RIO. Não conferimos as data, apenas solicitamos (Marina) que retirasse o projeto que apareceu erradamente e deixasse o que estávamos trabalhando. No momento, achamos que não é necessário alterações de custo para este projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |