| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # Ney Faria Argolo |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 92.821,46 | 29.432,13 | Não disponível |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # Não disponível | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN realizou uma redução média de R$ 11.500 mil da sua carteira de projetos analisada em 16/11/2001 quando comparada com a atual. O GP solicita que sejam feitas considerações gerais sobre esta modificação de valores e, também, considerações específicas sobre as SEP’s que são citadas a seguir. O projeto SEP Gestão – Contingenciamento Nível I teve sua data fim prevista alterada de 30/12/2001 para 30/12/2002 e seu custo planejado reduzido de R$ 11.545 mil para R$ 3.728 mil, dos quais, aproximadamente, 92% foram realizados no decorrer do ano de 2001. Assim, o GP solicita que a UN comente este projeto. Também a SEP 1989 – Fechamento Parcial Sistema Resfriamento teve sua data fim prevista alterada de 31/12/2002 para 03/05/2003 e o custo total planejado sofreu um acréscimo de, aproximadamente, R$ 3.500 mil.

| Identificação do Projeto: GESTÃO - PEGASO-CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1989 – Fechamento Parcial Sistema Resfriamento |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |