| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Carlos Roberto Bento |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 76.228,00 | 20.947,00 | Não disponível |

| # Qut. Total de projetos classe I | # Qut. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qut. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qut. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | Não disponível | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN editou e formalizou parte dos seus projetos no sistema. O GP solicita que o projeto SEP 2267 – Segregação de Águas de Chuva, seja adequadamente concluído no sistema, tendo em vista que sua realização física foi encerrada em 30/11/2001. Da mesma forma se faz necessária a atualização das informações sobre a SEP 2287 – Monitoramento Bombas Processo, cuja data fim foi 01/12/2001 e, para a qual, não há registro de acompanhamento através do sistema. O projeto SEP 2268 – Limp. E Subst. BA 18/19 P/TQs teve sua data fim real identificada como 30/11/2001, no entanto, as atividades ainda não tiveram registro de 100% de conclusão. Deste modo, o GP solicita que a UN informe a situação real do projeto.

| Identificação do Projeto: 2268 – Limp. E Subst. BA 18/19 P/TQs |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |