| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 22.670.040,00 | 6.920.040,00 | 0,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 9 | # 0 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou o Sistema Carteira de Projetos em decorrência de haver realizado alterações na carteira informada para cadastramento. O Sr. Carlos Eduardo esteve no EDISE no dia 16/01/02 para checar as diferenças da carteira da UN com os projetos cadastrados no sistema. Será enviado ao GP uma carteira revisada para cadastramento e validação. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na sequência deste documento, que são as duas SEP’s com data fim prevista, ocorrida em 01/12/2001. Listamos também a SEP 537 – Sistema Abat. Amônia, cuja data de previsão de término é 01/08/2002, e trata-se do projeto PEGASO mais importante da UN.

| Identificação do Projeto: 251 - INSTALAÇÃO NOVA ESFERA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 0357 ATENDIMENTO NR-13-PEGA9 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 537 – PROJETO PEGASO – SISTEMA ABAT.AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |