| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 3.800.000,00 | 1.100.000,00 | 72.142,00 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus dois projetos no Sistema de Carteira de Projetos. O projeto SEP-734002/00 REDUÇÃO DE RUÍDOS, está com uma realização física de 20%, a realização financeira não foi informada. O projeto SEP-650 CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS PROFUNDAS, está com uma realização física de 25% e a financeira não foi informada. Ambos os projetos estão com o desempenho físico abaixo do esperado com uma defazagem de 25% em relação ao previsto. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização financeira desses projetos destacados abaixo.

| Identificação do Projeto: 743002/00 - Redução de Ruídos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 650 – Caracterização de Águas Profundas |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |