| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 32.872.450,00 | 6.164.450,00 | 5.379.000,00 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 8 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou o Sistema Carteira de Projetos Classe I . O projeto SEP 862 – Galpão Depósito Armaze Borra foi concluído, conforme realização física informada pelo sistema, e deve ser formalizada a conclusão no sistema. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização física e financeira dos projetos relacionados abaixo.

| Identificação do Projeto: 841 – INSTALAR CABINES MONIT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 837 – RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 790 – ESCOAMENTO EFLURNTE LÍQUIDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 840 – REFORMULAR SISTEMA ÁGUA ÁCIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 829 – ADEQUAR SISTEMA ÓLEO COMBUSTÍVEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 874 – SISTEMA MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DISPOSIÇÃO DE PASSIVOS (BORRA, DISSULFETO, ASCAREL) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DISPOSIÇÃO DE PASSIVOS (BORRA EM DIQUES DE TANQUES RESÍDUOS) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |