| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # CENPES | # CENPES | # Maria Helena da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 27.776.119,96 | R$ 6.239.791,76 | R$ 8.350.268,59 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 6 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou todos os seus projetos no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. O projeto “600883 - PROJETO DE UNIDADE PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RJ” encontra-se sem a informação de custo total realizado. Pede-se à UN que insira o mesmo no Sistema para que possa ser feito um correto acompanhamento do projeto. Por que motivo o projeto “PROJETO PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RN” encontra-se com um desempenho físico informado de 10% e um custo total realizado correspondente a 0,1% do custo total planejado? Favor comentar, a seguir. Por que motivo o projeto “IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO/SGI” encontra-se com um desempenho físico informado de 68,75% e um custo total realizado correspondente a 90% do custo total planejado? Favor comentar, a seguir Por que motivo o projeto “MONITORAMENTO AMBIENTAL AMAZONAS (PIATAM II)” encontra-se com um desempenho físico informado de 66% e um custo total realizado correspondente a 52% do custo total planejado? Favor comentar, a seguir Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: PROJETO PILOTO DE ENERGIA EÓLICA NO RN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO/SGI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MONITORAMENTO AMBIENTAL AMAZONAS (PIATAM II) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |