| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 7.126.000,00 | 1.232.000,00 | 2.385.669,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2002. Foi informado pela UN que não foi possível atualizar todos os seus projetos devido ao fato de que nos dias que antecederam a emissão do relatório mensal de acompanhamento dos projetos classe I do PEGASO ocorreram problemas no SGF que impossibilitaram a obtenção de todas as informações pertinentes ao andamento dos projetos e, conseqüentemente, a inserção desses dados no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “CERTIFICAÇÃO DO SPIE” e “SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” precisam ter as datas de início e término de suas atividades coincidentes com as datas de início e término dos projetos. Favor atualizá-las no Sistema para que se possa fazer o correto acompanhamento da evolução física dos mesmos. Os projetos “CFTV INDUSTRIAL” e “SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” ainda não se encerraram, porém seus custos totais realizados já ultrapassaram seus custos totais planejados. Favor comentá-los, a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: CFTV INDUSTRIAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |