| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 203.815.860,00 | 63.233.860,00 | 88.485.779,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 7 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. Os projetos “PROJETO 55 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU”; “PROJETO 85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO”; “PROJETO 63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250” e “PROJETO 41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS” precisam ter as datas de início e término de suas atividades coincidente com as datas de início e término dos projetos para que se tenha um correto cálculo do desempenho físico previsto. Favor adequar as mesmas no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que a data de término do projeto “PROJETO 17 – MONITORAÇÃO REMOTA E INTEGRADA DAS MEDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS POR DUTOS” foi alterada porém o mesmo não foi feito com a data de término da atividade. Além disso, o projeto precisa ser formalizado no Sistema para que volte para a situação “Em Andamento”. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.