| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Coutinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 14.915.010,00 | 3.365.010,00 | 4.337.970,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 2 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou o Sistema Carteira de Projetos. O projeto SEP 188 – Melhorias para Certificação na ISO 14000, foi concluído em 31/12/2001, inclusive seu registro no sistema. O projeto SEP 174, listado abaixo está em edição e deve ser formalizado e atualizado. O mesmo tem como data início prevista em 01/01/2002.

| Identificação do Projeto: 174 – Adeq. Intertravamento Unid. AN-2595 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |