| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SUL | # Marco Aurélio Dantas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 4.586,55 | 906,55 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Não disponível | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN editou e formalizou seu único projeto classe I cuja data de conclusão foi alterada de 01/07/2002 para 30/10/2002, assim como, o custo foi elevado de R$ 2.461,55 para 4.586,55; no entanto, não houve registro sobre a realização física deste. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física do projeto destacado na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: OP-PMLZ - SISTEMA SUPERVISÓRIO EXPORTAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |