| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SUL | # Marco Aurélio Dantas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I ( 2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2002 – 2003) |
| --- | --- | --- |
| R$ 6.067.309,00 | R$ 3.030.000,00 | R$ 2.132.122.94 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. Projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 0 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 1 projeto classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos e que foi atualizado no período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2002. Foi observado que o projeto “OP-PMLZ – SISTEMA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DE MERLUZA” encontra-se com um desempenho físico informado de 41,6%; 4,78% “acima do previsto” e que foi realizado 30% do valor total planejado.