| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Alfredo David |

| # Valor total planejado para os projetos Classe (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 63.566.000,00 | 12.534.000,00 | 18.240.890,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. Abaixo relacionamos 3 projetos que foram concluídos, pedimos que a UN informe as seguintes situações refeentes aos mesmos : - 203 – SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO DE PORTOS, concluído 4 meses antes do prazo inicialmente previsto, porque isso ocorreu? Houve mudança no seu escopo inicial? O risco associado ao mesmo foi controlado? - 215 – PRAD. CURURU, o risco associado ao mesmo foi controlado? - 190 – TERMO DE COMPROMISSO IPAAM, o risco associado ao mesmo foi controlado? Os projetos “211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS”, “192 – ADEQUAÇÃO SISTEMA COMB. INCÊNDIO/RERRAME DE ÓLEO”, “209 – DIAG. AMB. E TRATAMENTO RESID./EFL” e “207 – DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ” encontram-se com desempenho físico “Abaixo do previsto”, caracterizando atraso dos mesmos. Quais são os motivos?

| Identificação do Projeto: 203 – SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO DE PORTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 215 – PRAD. CURURU |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 190 – TERMO DE COMPROMISSO IPAAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 192 – ADEQUAÇÃO SISTEMA COMB. INCÊNDIO/RERRAME DE ÓLEO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 209 – DIAG. AMB. E TRATAMENTO RESID./EFL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 207 – DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |