| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 36.543.680,00 | 11.819.500,00 | 23.154.010,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 4 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN não atualizou o Sistema desde 16 de fevereiro de 2002 e que um pouco mais da metade de seus projetos encontra-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto”, ou seja, estão atrasados. Dois projetos que atualmente estão atrasados, encontram-se com data de término prevista para os dois próximos meses (“BS-127 A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA” e “BS-126 A PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS”). Além de se precisar fazer a atualização do Sistema periodicamente, necessita-se saber, a seguir, os motivos que estão provocando o atraso dos projetos citados anteriormente.

| Identificação do Projeto: BS - 127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-126 A PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |