| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO SMS DT | # Esequias Costa Sales |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 8 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou nenhum dos seus projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de agosto e 15 de setembro de 2003. O projeto “REVISÃO DOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA”, segundo considerações da UN em Junho de 2003 já encontrava concluído, pedimos que o mesmo seja informado como concluído também no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SMSCOSSEG0- CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURNAÇA, COM CONSULTORIA E ASSIST. TÉCNICA” com data de término prevista para 31/03/2003, segundo considerações da UN em Junho de 2003, não foi concluído devido à atualizações sofridas em seu cronograma, em decorrência de mudanças sofridas nos cenários originalmente previstos. Pede-se que a UN atualize este cronograma também no Sistema Carteira de Projetos. O projeto ““Prestação dos serviços de consultoria, com assessoria técnica, na área de segurança/meio ambiente e saúde, para desenvolvimento do Programa de Excelência e Gestão Ambiental e Segurança Operacional, no âmbito da Gerência Geral de SMS da Transpetro.”, segundo considerações da UN em Junho de 2003 seria cancelado em decorrência de estar em duplicidade com o projeto “CONSULTORIA AMBIENTAL”, pede-se que a UN realize este cancelamento no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “MAPAS DE SENSIBILIDADE DAS FAIXAS DE DUTOS”, segundo considerações da UN em Junho de 2003, está em andamento com previsão de término para Novembro de 2003, no entanto, o mesmo não sofreu qualquer atualização física até a data base deste relatório no Sistema Carteira de Projetos, pede-se que a UN o atualize o mais breve possível. Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.