| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # Ney Faria Argolo |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 101.898,00 | 52.218,00 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # Não disponível | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente os projetos classe I. Há um projeto (1916) que foi formalizado, no entanto, sua data fim prevista é 10/10/2001. Isto significa que sua data deveria ter sido revisada ou este deveria ter sido concluído. No entanto, nenhuma das opções foi utilizada. Há dois projetos (GESTÃO) cujas datas de fim previstas são, ambas, 30/12/2001. Nenhum dos dois foram atualizados. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: 1916 - ELE. CHAMINES B2101 E B2601B |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GESTÃO - PEGASO-CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GESTÃO - PEGASO-SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPAROS DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |