| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 20.883.960,05 | R$ 14.652.378,56 | R$ 4.620.000,01 | R$ 986.128,37 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 18 | # 7 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 3 dos seus 10 projetos em andamento classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 18 projetos classe I desta UN, 6 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES”, “IN07-SP3187 – CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC” e “OP01 – Tratamento de Borreiro”, encontram-se com desempenho físico 29,81%, 10,00% e 10,64% abaixo do previsto, respectivamente. Sendo assim solicitamos que a UN informe o porquê desses baixos desempenhos físicos.

| Identificação do Projeto: SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: IN07-SP3187 – CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP01 – Tratamento de Borreiro |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |