| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos da Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 3.840.000,00 | R$ 2.640.000,00 | R$ 1.470.605,20 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 2 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que todos foram atualizados no período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2002. A UN precisa rever as datas das atividades do projeto “734002/00 – REDUÇÃO DE RUÍDOS” e adequá-las às datas de início e término do projeto. Isso precisa ser feito o mais breve possível, pois o projeto não está podendo ser acompanhado corretamente, visto que o desempenho físico calculado e conseqüentemente o desempenho global do mesmo não estão refletindo a realidade. Senhores, Quando selecionei o campo “REVISÃO” no programa Carteira de Projetos para poder realizar a correção solicitada acima, foi me enviado a seguinte mensagem : A operação de REVISÃO de projeto foi desabilitada atendendo solicitação do Coordenador Corporativo PEGASO. Portanto não pude fazer as correções. Estarei enviando correio ao grupo de Gestão Pegaso solicitando que eles me habilitem a fazer a correção ou eles mesmo a façam, visto que é somente igualar as datas de início e término das atividades do projeto ao que está descrito nas características do mesmo.