| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Norte-Nordeste | # Adelino Mendonça |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 36.347.149,00 | 15.775.890,00 | 17.977.673,93 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 37 | # 36 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. O projeto 000149 – SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – NATAL foi o único atualizado por completo, pois teve seu desempenho físico e financeiro atualizado, já o projeto 000228- SISTEMA FECHADO DE COLETA DE EFLUENTES – TESOL, teve somente o desempenho físico atualizado em 10%, ficando fisicamente “Acima do Previsto” em 7,38%, porém financeiramente ele ainda não teve nenhum valor informado. Foram inseridos apenas valores financeiros em 18 projetos. Outros 15 projetos não sofreram nenhum tipo de atualização no último mês. Ressaltamos que é de suma importância que todos os 37 projetos da UN sejam atualizados tanto fisicamente como financeiramente Há três projetos cuja data fim prevista é 31 de dezembro de 2001, que até o presente momento não foram concluídos, abaixo abriremos um espaço para a UN emitir um posicionamento do motivo da não conclusão dos mesmos.

| Identificação do Projeto: GATOS DE ESCAPE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO MACEIÓ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: VIGILÂNCIA MÁXIMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |