| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 12.870.010,00 | 2.654.000,00 | 6.084.340,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro. Conforme comentado pela unidade, o projeto “169 - SUPERVISÃO DUTOS PEGASO”, teve custos adicionais aprovados pelo ABAST-REF em função da motorização das válvulas e que será necessário revisar o prazo previsto inicialmente para o término do projeto. Pede-se que a Unidade detalhe as ações da motorização de válvulas que ocasionaram o incremento de custo ao projeto.

| Identificação do Projeto: 169 - SUPERVISÃO DUTOS PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |