## Slide 1: Princípios de Análise e Projeto Orientados a Objetos com UML
Eduardo Bezerra
Editora CAMPUS

## Slide 2: Capítulo 2 O Processo de Desenvolvimento de Software
Sendo um sociólogo, constatei que [o desenvolvimento] de software é um processo social altamente cooperativo.
Jorg Strubing, 1991

## Slide 3: “Software is hard…”
Porcentagem de projetos que terminam dentro do prazo estimado: 10%
Porcentagem de projetos que são descontinuados antes de chegarem ao fim: 25%
Porcentagem de projetos acima do custo esperado: 60%
Atraso médio nos projetos: um ano.
Chaos Report (1994)

## Slide 4: “Software is hard…”
Software pago mas não entregue: 29.7%
Software que pode ser usado quando entregue: 2%
Software entregue mas nunca usado: 47%
Software usado mas posteriormente modificado ou abandonado: 19%
Software que podia ser usado após feitas mudanças: 3%
GAO Survey (1992)

## Slide 5: Processo de Desenvolvimento
Compreende as atividades necessárias para definir, desenvolver, testar e manter um produto (sistema) de software.
Tentativas de lidar com a complexidade e de minimizar os problemas envolvidos no desenvolvimento de software.

## Slide 6: Objetivos de um Processo de Desenvolvimento
Definir quais as atividades a serem executadas ao longo do projeto;
Quando, como e por quem tais atividades serão executadas;
Prover pontos de controle para verificar o andamento do desenvolvimento;
Padronizar a forma de desenvolver software em uma organização.

## Slide 7: Atividades típicas
Foco do livro
Levantamento de requisitos
Análise de requisitos
Projeto
Implementação
Testes
Implantação

## Slide 8: Participantes do processo
Gerentes de projeto
Analistas
Projetistas
Arquitetos de software
Programadores
Clientes
Avaliadores de qualidade

## Slide 9: Participantes do usuário
A participação do usuário é importante.

## Slide 10: Modelos de ciclo de vida

## Slide 11: Modelo de Ciclo de Vida
Um ciclo de vida corresponde a um encadeamento específico das fases para construção de um sistema.
Dois modelos de ciclo de vida:
  modelo em cascata
  modelo iterativo e incremental.

## Slide 12: Modelo de Ciclo de Vida em Cascata
Tendência na progressão seqüencial entre uma fase e a seguinte.

## Slide 13: Modelo de Ciclo de Vida em Cascata
Projetos reais raramente seguem um fluxo seqüencial.
Assume que é possível declarar detalhadamente todos os requisitos antes do início das demais fases do desenvolvimento.
  propagação de erros pelas as fases do processo.
Uma versão de produção do sistema não estará pronta até que o ciclo do projeto de desenvolvimento chegue ao final.

## Slide 14: Modelo de ciclo de vida iterativo e incremental
Divide o desenvolvimento de um produto de software em ciclos.
Em cada ciclo de desenvolvimento, podem ser identificadas as fases de análise, projeto, implementação e testes.
Cada ciclo considera um subconjunto de requisitos.
Esta característica contrasta com a abordagem clássica, na qual as fases são realizadas uma única vez.

## Slide 15: Modelo de ciclo de vida iterativo e incremental
Desenvolvimento em “mini-cascatas”.

## Slide 16: Modelo de ciclo de vida iterativo e incremental
Iterativo: o sistema de software é desenvolvido em vários passos similares.
Incremental: Em cada passo, o sistema é estendido com mais funcionalidades.

## Slide 17: Modelo iterativo e incremental – Vantagens e Desvantagens
Incentiva a participação do usuário.
Riscos do desenvolvimento podem ser mais bem gerenciados.
  Um risco de projeto é a possibilidade de ocorrência de algum evento que cause prejuízo ao processo de desenvolvimento, juntamente com as conseqüências desse prejuízo.
  Influências: custos do projeto,cronograma, qualidade do produto, satisfação do cliente, etc.
  Mais difícil de gerenciar

## Slide 18: Ataque aos riscos
“Se você não atacar os riscos [do projeto] ativamente, então estes irão ativamente atacar você.” (Tom Gilb).
  Ou seja, a abordagem incremental e iterativa aconselha que as partes mais arriscadas sejam consideradas inicialmente.
Riscos não gerenciados
PDS
Notes: PDS = Processo de Desenvolvimento de Software

## Slide 19: Ataque aos riscos
Riscos não gerenciados
PDS
“Se você não atacar os riscos [do projeto] ativamente, então estes irão ativamente atacar você.” (Tom Gilb).
  Partes mais arriscadas consideradas inicialmente.
  Não se esconda dos riscos (como um avestruz).
Notes: PDS = Processo de Desenvolvimento de Software

## Slide 20: Utilização da UML no processo iterativo e incremental

## Slide 21: Uso da UML no Processo Incremental e Iterativo
A UML é independente do processo de desenvolvimento.
  Vários processos podem utilizar a UML para modelagem de um sistema OO.
Os artefatos de software construídos através da UML evoluem à medida que o as iterações são realizadas.
  A cada iteração, novos detalhes são adicionados a esses artefatos.
  Além disso, a construção de um artefato fornece informações para adicionar detalhes a outros.

## Slide 22: Prototipagem

## Slide 23: Prototipagem
Um protótipo é um esboço de alguma parte do sistema.
A prototipagem é uma técnica complementar à análise de requisitos.
Objetivo de: assegurar que os requisitos do sistema foram bem entendidos.
A construção de protótipos utiliza ambientes com facilidades para a construção da interface gráfica.
Alguns SGBDs também fornecem ferramentas para a construção de telas de entrada e saída de dados.

## Slide 24: Prototipagem
Técnica freqüentemente aplicada quando:
  há dificuldades no entendimento dos requisitos do sistema
  há requisitos que precisam ser mais bem entendidos.
Após o LR, um protótipo é construído para ser usado na validação.
Usuários fazem críticas...
O protótipo é então corrigido ou refinado
O processo de revisão e refinamento continua até que o protótipo seja aceito pelos usuários.
Após a aceitação, o protótipo é descartado ou utilizado como uma versão inicial do sistema.

## Slide 25: Prototipagem
A prototipagem NÃO é um substituto à construção de modelos do sistema.
  A prototipagem é uma técnica complementar à construção dos modelos do sistema.
  Mesmo com o uso de protótipos, os modelos do sistema devem ser construídos.
  Os erros detectados na validação do protótipo devem ser utilizados para modificar e refinar os modelos do sistema.

## Slide 26: Ferramentas de suporte ao processo de desenvolvimento

## Slide 27: Ferramentas de suporte
O desenvolvimento de um software pode ser facilitado através do uso de ferramentas que auxiliam:
  na construção de modelos,
  na integração do trabalho de cada membro da equipe,
  no gerenciamento do andamento do desenvolvimento, etc.

## Slide 28: Ferramentas de suporte
Sistemas de software que são utilizados para dar suporte ao desenvolvimento são normalmente chamados de ferramentas CASE.
Além das ferramentas CASE, outras ferramentas importantes são as que fornecem suporte ao gerenciamento.
  desenvolver cronogramas de tarefas,
  definir alocações de verbas,
  monitorar o progresso e os gastos,
  gerar relatórios de gerenciamento, etc.

## Slide 29: Funcionalidades desejáveis em ferramentas de suporte
Criação e manutenção da consistência entre estes diagramas.
Round-trip engineering.
Depuração de código fonte.
Relatórios de testes.
Testes automáticos.
Gerenciamento de versões.
Verificação de desempenho.
Verificação de erros em tempo de execução.
Gerenciamento de mudanças nos requisitos .